MINUTA DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PAOP 2018

FECHA: Jueves 25 de enero de 2018

HORA: 11:00 Hrs.

LUGAR: Sala de juntas “Titulares” del IMPLAN

INICIO: 11:10 Hrs.

| A S U N T O S |
| --- |
| 1 | IMPLAN les recuerda a la SEDESOM y SOPMA que tienen que entregar sus propuestas de obra para la conformación del PAOP 2018. SEDESOM informa que el listado de obras se encuentra en revisión de la Secretaria, solicitan que se les brinde un par de días más para la revisión y validación de la Alcaldesa; por su parte, SOPMA informa que no ha entregado su propuesta porque la Alcaldesa solicitó más obras y necesidades ciudadanas, lo cual ha saturado el tiempo de tenerlo en tiempo y forma |
| 2 | SEDESOM informa que se realizará una relación de necesidades de escuelas donde muestran necesidades como alumbrado, mantenimiento de calles, seguridad, etc.; esto para poder atacar los problemas que se puedan originar por la falta de atención a estas necesidades |
| 3 | IMPLAN recomienda incluir en los expedientes técnicos de las escuelas y vivienda, el anexo de Concertación Social, para así avalar la ejecución de dichas obras y cubrir las necesidades de las mismas |
| 4 | IMPLAN solicita un padrón de beneficiarios de adultos mayores, para que al ejecutar las obras de vivienda se aproveche la misma ejecución para rehabilitar la vivienda de los adultos mayores y discapacitados. La Contraloría Municipal enfatiza que todo lo requerido para el equipamiento de las viviendas de los adultos mayores venga bien establecido en el proyecto determinado |
| 5 | SEDESOM y SOPMA solicitan que se les externe la invitación a las reuniones llevadas a cabo con la persona responsable del proyecto del equipamiento de las viviendas de los adultos mayores |
| 6 | IMPLAN hace del conocimiento de los presentes las reglas de operación de los Gastos Indirectos y el PRODIM, para que las ejecutoras de estas partidas tengan presente las alternativas para ejecutar dichos recursos |
| 7 | IMPLAN expone el calendario de trabajo 2018 y propone fechas para la aprobación del PAOP 2018 |
| 8 | IMPLAN informa que está por definirse la estrategia de ejecución de obra de la Vertiente de Rescate de Espacios Públicos y Vertiente HÁBITAT por medio de la SEPLAP y solicita la propuesta de infraestructura de dichas vertientes |
| 9 | SOPMA informa que se asignaron 8 millones de pesos para la colocación de 33 módulos de seguridad pública y solicitan saber qué dependencia será la ejecutora en este caso |
| 10 | IMPLAN solicita a la SOPMA el plan de trabajo del proyecto del Parque Geriátrico del Parque Miguel Hidalgo y Costilla y a su vez se les informa que se llevará a cabo una reunión con el DIF para la revisión de dicho proyecto |
| ACUERDO | RESPONSABLE |
| 1. La propuesta de obra de Desarrollo Social será entregada el día lunes 29 al IMPLAN, una vez que la Alcaldesa la revise y valide | SEDESOM |
| 2. La propuesta de obra de Obras Púbicas será entregada el día lunes 29 al IMPLAN | SOPMA |
| 3. Se enviarán la clasificación de AGEB’s 2010 a las dependencias ejecutoras, así como las zonas prioritarias de la Alcaldesa | IMPLAN |
| 4. La propuesta de infraestructura de las vertientes PREP y HÁBITAT serán enviadas al IMPLAN a más tardar el martes 30 de enero del presente, esto de manera económica | SOPMA |
| 5. SOPMA solicita que la solicitud del IMPLAN de mandar el plan de trabajo del Parque Geriátrico, sea por vía oficio | IMPLAN |
| 6. Una vez que se solicite por oficio, se enviará el plan de trabajo del Parque Geriátrico | SOPMA |