MINUTA DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PAOP 2018

FECHA: Jueves 01 de febrero de 2018

HORA: 11:00 Hrs.

LUGAR: Sala de juntas “Titulares” del IMPLAN

INICIO: 11:20 Hrs.

| A S U N T O S |
| --- |
| 1 | IMPLAN les recuerda a la SEDESOM y SOPMA que tienen que entregar sus propuestas de obra para la conformación del PAOP 2018. SEDESOM informa que a más tardar el día 5 de febrero entregará dicho documento; por su parte, SOPMA entregó una propuesta de obra, aunque incompleta, se compromete a entregarla la siguiente semana |
| 2 | IMPLAN presenta las Zonas de Impulso de Desarrollo que el Municipio debe de tener como prioritarias así como las opciones de inversión que estas zonas presentan |
| 3 | IMPLAN informa el monto asignado para el Municipio, así como la evaluación de los indicadores del estado, revisando más específicamente los indicadores de vivienda, educación y alimentación (diagnóstico) |
| 4 | IMPLAN solicita un padrón de beneficiarios de adultos mayores, para que al ejecutar las obras de vivienda se aproveche la misma ejecución para rehabilitar la vivienda de los adultos mayores y discapacitados. La Contraloría Municipal enfatiza que todo lo requerido para el equipamiento de las viviendas de los adultos mayores venga bien establecido en el proyecto determinado |
| 5 | Contraloría Municipal expone su felicitación al IMPLAN por la planeación que está llevando al exponer los puntos específicos donde se necesitan los cuartos adicionales |
| 6 | La Secretaría de Servicios Públicos informa que pretenden meter obra de alumbrado por medio del FISM, ya que han tenido registro de muchas necesidades ciudadanas en el Palomino Dena debido a la inseguridad. IMPLAN solicita que se les hagan llegar dichas necesidades |
| 7 | Contraloría externa su preocupación debido al retraso de la aprobación de las obras del FISM, cuando ya fue publicado el monto destinado a dicho recurso |
| 8 | IMPLAN informa que está por definirse la fecha de publicación del PAOP 2018 y que se está trabajando internamente para tener una respuesta concreta lo más pronto posible |
| 9 | IMPLAN se compromete a mandar a las Dependencias Ejecutoras el Tablero de Control de Expedientes Técnicos |
| 10 | Contraloría enfatiza que SEDUM siga asistiendo a las Reuniones de Seguimiento |
| ACUERDO | RESPONSABLE |
| 1. La propuesta de obra de Desarrollo Social será entregada el día lunes 05 de febrero al IMPLAN | SEDESOM |
| 2. La propuesta de obra de Obras Púbicas será entregada la semana entrante a más tardar | SOPMA |
| 3. Se enviarán la clasificación de AGEB’s 2010 a las dependencias ejecutoras, así como las zonas prioritarias de la Alcaldesa | IMPLAN |
| 4. Se enviarán las necesidades ciudadanas registradas por Servicios Públicos al IMPLAN para revisar el ingreso de obras al recurso FISM | SSP |
| 5. Se enviará el plan de trabajo del Parque Geriátrico a la brevedad al IMPLAN | SOPMA |